比价文件

| 项目名称： | 供配电改造工程全过程咨询服务采购（三次） |
| --- | --- |
| 项目编号： | 2026-YKGJGXFWBZ-F9001 |

某单位

# 报价人须知

报价书构成

（一）报价表（附件1）

（二）相关资格证明文件（复印件加盖公章）

1.营业执照（复印件加盖公章）

2.法定代表人资格证明书（附件2）

3.法定代表人授权书（附件3）

4.其他材料:

（1）报价单位应具有工程监理综合资质或电力工程监理专业乙级（含）以上资质、同时具备造价咨询营业范围，提供营业执照、资质证书复印件加盖公章。

（2）项目负责人应为报价单位正式员工，具备一级注册造价工程师或国家注册监理工程师专业资格证书。（1.须提供社保机构出具的近6个月（2025年11月至2026年4月）内任意3个月报价单位为其缴纳的养老保险金缴纳清单（须加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章），并提供有效的加盖单位公章的资格证书复印件）。

（3）项目负责人应具备供配电设备改造工程全过程服务咨询业务管理能力（提供近3年至少1个投资200万元（含）以上的工程监理或全过程工程咨询服务业绩，提供合同或竣工验收证明书复印件并加盖公章）。

（三）承诺函（附件3）

未密封或者在规定时间内未送达我单位的一律拒绝收取。提交材料至少包含以上资料，缺少一项其报价文件作无效处理，所有资料需加盖供应商公章、完善相关签名并密封，未盖公章视为无效报价。

报价人须按上述统一格式及顺序向采购机构提供《报价书》，否则可能被视为无效报价。

（四）主要服务内容（附件3）

本次采购中标人需为该项目提供项目管理、工程监理、造价咨询等全过程咨询服务，预计服务期限90天。

| 序 号 | 服务范 围 | 服 务 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 项目管 理 | 1、合同管理（参与负责与项目相关签约合同的审核工作，包括采购合同、施工合同等） 2、监理管理 3、造价管理 4、全过程施工管理（包括安全、质量、进度等） 5、资料管理（资料的收集、归档及移交等） 6、信息管理 7、与各相关单位的协调管理 8、验收管理（包括工序验收、中间验收及竣工验收等） 9、收尾及后续评价管理 10、其他与项目管理相关的管理工作 项目管理至少配置1名项目管理负责人（可由总监理工程师兼任）。 |
| 二 | 工程监 理 | 1、编制监理规划及监理实施细则 2、工程监理实施过程中对工程安全、质量、进度控制 3、工程监理实施过程中对工程变更、索赔及施工合同争议的处理 4、监理文件资料管理 5、按建设工程监理规范要求服务范围执行 6、履行建设工程安全生产管理法定职责、对工程建设相关方进行协调的相关工作内容 监理人员配置情况（2人及以上）：总监1名（具备国家注册监理工程师证书），专业监理工程师1人。 |
| 三 | 造价咨 询 | 1、全过程工程造价管理咨询（包括工程计量支付的确定，审核工程款支付申请，施工过程的工程变更、材料核价、调差，项目跟踪审计，工程签证和工程索赔的处理，结算初审等） 2、建设项目后评价 3、工程造价信息咨询服务 4、其他合同约定的工程造价咨询工作 造价咨询人员配置要求（1人及以上）：配备1名人员时该人员须具备安装专业造价人员证书。 |
| 四 | 其他服 务 | 与相关部门报建所需要的咨询服务等涉及组织，管理，经济和技术等有关方面的工程咨询服务 |
| 五 | 服务人员要 求 | 项目管理负责人具有丰富的工程现场管理经验，要求常驻现场（1周五天，每天不低于8小时） 监理人员要求常驻现场（1周五天，每天不低于8小时） 造价咨询人员要求随叫随到，原则上每周应不少于2天到项目现场了解和处理相关造价事宜 若人员实际未到场，则按照注册类人员800元/天，其他人员500元/天的标准在应付合同价款中扣除。预计服务期90天，以工程竣工结算时间为准，超出服务期不另行增加服务费。 |

附件1

| 报价表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 产品（服务）明细 |  | 报价 |
| 供配电改造工程全过程咨询服务采购 | 本公司承诺完全响应本项目所有要求。 |  | 全过程咨询服务费**万元 |
| 报价时间 | 2026年 月 日 时 分 |  |  |
| 报价地点 | 以采购方通知为准 |  |  |
| 报价方式 | 邮寄/现场递交 |  |  |
| 报价人 |  | 联系电话： |  |
| 报价单位 | （盖章） |  |  |

注：未完全响应的，按无效报价处理。若有正偏离，可在明细栏注明。
附件2

法定代表人资格证明书

（法定代表人姓名）系（报价方全称）的法定代表人。

特此证明

法定代表人身份证复印件

（国徽面）

法定代表人身份证复印件

（人像面）

报价供应商全称：（盖章）

年    月    日

法定代表人授权书

（如有授权填写）

某单位：

（报价人全称）法定代表人（姓名、职务） 授权（授权代表姓名、职务）为全权代表，参加贵部组织的项目编号为 （项目编号） 的 （项目名称） 采购活动，全权处理采购活动中的一切事宜。

报价供应商全称：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

年    月    日

附：

授权代表姓名：              身份证号码：

职    务：                  电    话：

传    真：                  邮    编：

通讯地址：

授权代表身份证复印件

（国徽面）

授权代表身份证复印件

（人像面）

附件3

供应商承诺声明

某单位：

我单位（报价供应商全称）自愿参加贵部组织的（项目名称）、（项目编号：          ）采购活动，承诺声明如下：

一、供应商诚信承诺

1.如实编写投标文件，对投标文件中提供的文件材料、图片影像、财务数据、资产情况及相应证明等材料的真实性、完整性、准确性，承担相应的法律责任。

2.因单位转制、兼并、股改等特殊情况，无法提供原始材料、财务数据、资产情况等，造成单位信息难以确认时，自愿放弃参加军队采购活动。

3.在提供投标文件或现场核查时，如存在伪造文件材料，提供虚假图片影像、业绩合同、材料数据等，造假或篡改相关数据及资产等情况，自愿放弃中标资格并无条件接受相应处罚。

二、保密承诺

1.严格遵守国家和军队的保密法律法规，履行保密义务。

2.不以任何方式泄露或传播本次采购项目相关信息。

3.不违规记录、存储、复制本次采购项目相关信息。

4.招标文件以及相关技术文件专室放置、专盘存储、专人管理。

5.未经采购机构审查批准，不得擅自在互联网、通讯媒体等发表涉及此次采购项目相关信息。

三、未被列入违法失信名单承诺

未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单，未在军队采购网（www.plap.mil.cn）军队采购暂停名单处罚范围内或军队采购失信名单禁入处罚期和处罚范围内，以及未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入严重失信主体名单或国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）列入严重违法失信名单（处罚期内）。

四、关联关系企业不参与采购活动承诺

与我单位负责人为同一人或存在直接控股或管理关系的不同供应商，未参加同一包采购活动。

我单位为生产型企业的，与我单位生产场经营地址或注册登记地址为同一地址的其他生产型企业，未参加同一包采购活动。

我单位为非国有销售型企业的，与我单位以及股东和管理人员（法定代表人、董事或监事）之间存在近亲属（指夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或近姻亲关系）或相互占股等关联关系的其他非国有销售型企业，也未参加同一包采购活动。

我单位提供的业绩证明材料中，合同缔约方不存在控股或管理关系。

五、前3年没有重大违法记录的书面声明

参加军队采购活动前3年内，在经营活动中没有受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款（200万元以上）等重大违法记录；

六、没有发生过重大质量安全事故的书面声明

我单位近3年没有发生过重大质量安全事故。

七、非外资独资企业或控股企业的书面声明

我单位为非外资独资企业或控股企业。

八、履约承诺

我单位将按照比价文件服务要求派驻公司人员驻场提供相应服务，我单位报价真实有效未低于市场成本价格。

如果我方违反上述承诺声明内容，愿意承担由此导致的一切不利后果和法律责任，接受军队采购管理部门和采购机构按国家和军队有关法规作出的相关处罚。

报价供应商全称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

年    月    日